АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

05.02.2025 год № 8

Экз.\_\_\_

р.п. Языково

**О проведении противопаводковых мероприятий в 2025 году.**

В соответствии с пунктом 7 статья 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 7,32 Устава муниципального образования Языковское городское поселение и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка,

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Создать при администрации поселения комиссию по противопаводковым мероприятиям в следующем составе:

**Председатель комиссии:**

Никоноров А.Н. – Глава администрации МО Языковское городское

поселение.

**Заместитель председателя:**

Маркелов А.Н. - зам. Главы администрации МО Языковское городское поселение.

**Члены комиссии**:

|  |  |
| --- | --- |
| Белянина Е.И. | Инспектор по муниципальному жилью администрации МО Языковское городское поселение |
| Волостникова Е.С. | Специалист по управлению муниципальной собственностью |
| Бурин А.В. | Старший участковый уполномоченный МО МВД России «Карсунский» (по согласованию) |
| Копалкин В.Б. | Мастер Карсунского участка ОГКП «Ульяновский областной Водоканал» в р.п.Языково (по согласованию); |
| Лапшина Л.В. | Директор МКОУ Языковской средней школы (по согласованию); |
| Тоньщин И.Н. | Администратор с.Прислониха; |
| Хазов М.М. | управляющий ООО «Агро-Инвест Плюс» (по согласованию); |

2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории поселения:

2.1. Разработать мероприятия и принять соответствующие меры по защите находящихся в их ведении гидротехнических сооружений, производственных помещений, жилых домов и других объектов, которые могут быть подвергнуты подтоплению и разрушению паводковыми водами, с указанием ответственных лиц.

2.2. С началом таяния снега, перед подъемом воды в водоемах, расчистить русла рек в местах расположения мостов, мостовых переходов и гидротехнических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов.

2.3. Открыть и очистить от снега отверстия малых мостов и труб на дорогах. Запретить на территориях населенных пунктов движение людей по льду речных водоемов.

2.4. Принять меры по обеспечению охраны и защиты мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных дорогах.

2.5. На важнейших объектах в период весеннего паводка и ледохода организовать круглосуточное дежурство.

2.6. Противопаводковой комиссии рекомендовано привлекать по согласованию в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, плавучие и спасательные средства предприятий и организаций, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

2.7. Утвердить мероприятия о проведении работ по отводу паводковых вод на территории поселения (приложение №1)

2.8. Утвердить план проведения превентивных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2025 году на территории муниципального образования Языковское городское поселение (приложение №2)

2.9. О всех чрезвычайных ситуациях в поселении в период весеннего паводка и ледохода немедленно сообщать противопаводковой комиссии при администрации поселения (тел: 3-45-83;3-44-00; 3-44-70), КЧС района (тел:

2-49-29; 2-47-91; 2-49-48).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу следующий день после обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Языковское городское поселение А.Н. Никоноров

Приложение 1

к постановлению

администрации поселения

№8 от 05.02.2025г.

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

о проведении работ по отводу паводковых вод

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | Наименование мероприятия | **Ответственные**  Сроки |
|  | Расчистка русла реки от мусора, поваленных деревьев и льда под мостами по ул. Садовой и ул. Крупской | Администрация  (Маркелов А.Н.)  до 01.04.2025г |
|  | Сколка льда, расчистка шлюзов по ул. Цветкова р.п. Языково | Администрация  (Маркелов А.Н.)  до 01.04.2025г |
|  | Прочистка дренажных канав и сточных труб под дорогами от мусора, снега, льда по улицам Школьная, Кирова, Ленина, Клубная | Администрация  (Маркелов А.Н., Тоньщин И.Н.) до 01.04.2025г |
|  | Прочистка дренажных канав и мостовых переходов от мусора, бытовых отходов, льда по улицам Цветкова, Садовая, Ульянова 78,Горького 15, Ленина 7 р.п.Языково | Администрация  (Маркелов А.Н., Тоньщин И.Н.) до 01.04.2025г |
|  | Очистка объектов на территории «ООО «Агро-Инвест Плюс» от снега: цех механизации, центральный склад, столовая, складские помещения) | ООО «Агро-Инвест Плюс» (Хазов М.М. (по согласованию)  до 01.04.2025г |
|  | Очистка крыши и полукрышка от снега, сосулек, ледяных наростов здания МДОУ «Теремок»;  Очистка русла водосточной канавы у центрального входа | Детский сад  (Сорокина Т.Н.) (по согласованию)  до 01.04.2025г |
|  | Очистка кровли корпусов больницы от снега;  Очистка отмосток зданий от снега и льда;  Отведение талых вод от корпусов больницы | Языковское отделение ГУЗ Карсуснкая РБ (Мельникова Л.В.)  (по согласованию)  до 01.04.2025г |
|  | Очистка кровли корпусов пансионата от снега;  Очистка отмосток зданий от снега и льда;  Отведение талых вод от корпусов пансионата | ОГКУ СО Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п.Языково «Серебрянный расвет» (Пузраков Ю.А.)  (по согласованию)  до 01.04.2025г |
|  | Очистка снега и льда с люка пожарного гидранта;  Очистка отмосток здания средней школы;  Очистка канализационных люков на территории школы | МКОУ Языковской средней школы  (Лапшина Л.В. (по согласованию)  до 01.04.2025г |
|  | Определение места эвакуации людей на случай подтопления;  Определение жилых домов, которые могут быть подвергнуты подтоплению | Администрация  (Маркелов А.Н.)  до 01.04.2025г |
|  | Прочистка дренажных канав и мостовых переходов от мусора, бытовых отходов, снега.  ул.Советская, Маяковского, Л.Толстого, ул.Клубная с.Прислониха | Администрация  (Тоньшин И.Н.)  до 01.04.2025г |

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения №8 от 05.02.2025г.

**ПЛАН**

**проведения превентивных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2025 году**

**на территории муниципального образования Языковское городское поселение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | место проведения | количество л/c, техники | февраля | дата проведения **(МАРТ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **I. Работа с населением** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обходы домов и улиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ул.Ленина, ул.Клубная, ул.Школьная, ул.Кирова, ул.Горького в р.п.Языково | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ул.Советская, ул.Маяковского, ул.Льва Толстого, ул.Клубная в с.Прислониха | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Сходы граждан наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Р.п.Языково, с.Прислониха | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Проведение мероприятий по минимизации риска затопления паводковыми водами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Очистка от мусора и снега кюветов, лотков, водоотводных канав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ул.Ленина р.п.Языково | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Клубная р.п.Языково | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Школьная р.п.Языково | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Ул.Кирова р.п.Языково | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Ул.Горького р.п.Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Советская с.Прислониха | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Маяковского с.Прислониха | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Льва Толстого с.Прислониха | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Клубная с.Прислониха | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Обследование береговой зоны (наименование реки) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Р.п.Языково, р.Уренка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Проверка пунктов временного размещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Школа р.п.Языково | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Уточнение маршрутов движения транспорта на случай эвакуации населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул.Ульянова | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | место проведения | количество л/c, техники | дата проведения (**МАРТ**) | | | | | | | | | | | дата проведения (**АПРЕЛЬ**) | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Работа с населением** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обходы домов и улиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ул.Ленина, ул.Клубная, ул.Школьная, ул.Кирова, ул.Горького в р.п.Языково | 1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ул.Советская, ул.Маяковского, ул.Льва Толстого, ул.Клубная в с.Прислониха | 1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Сходы граждан наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Р.п.Языково, с.Прислониха | 1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Проведение мероприятий по минимизации риска затопления паводковыми водами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Очистка от мусора и снега кюветов, лотков, водотводных канав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ул.Ленина р.п.Языково | 1 |  | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Клубная р.п.Языково | 1 |  | | |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Школьная р.п.Языково | 1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Кирова р.п.Языково | 1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Горького р.п.Языково | 1 |  | | |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Советская с.Прислониха | 1 |  | | |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Маяковского с.Прислониха | 1 |  | | |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Льва Толстого с.Прислониха | 1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Клубная с.Прислониха | 1 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Обследование береговой зоны (наименование реки) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Р.п.Языково, р.Уренка |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Проверка пунктов временного размещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Школа р.п.Языково | 1 |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Уточнение маршрутов движения транспорта на случай эвакуации населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ул.Ульянова | 1 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_