**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26 марта 2024 года № 23**

Экз.\_\_\_

**р.п. Языково**

**О внесении изменений в постановление № 91от 16 октября 2019 года**

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.11.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Языковское городское поселение, администрация постановляет**:**

1.Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования Языковское городское поселение в 2019-2023 годах», утвержденную Постановлением № 91от 16 октября 2019 года следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

- «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«Объём средств на реализацию программы   
за счёт бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области –  
402 773 801,59 руб., из них 81 162 127,98 руб. – средства, планируемые к поступлению из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), 305 518 165,70 руб. – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета Ульяновской области, 16 093 507,90 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области, из них 15 493 507,90руб. – реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 600 000,00 руб. – снос аварийного жилищного фонда с зачисткой и планировкой освобождаемой территории.

С разбивкой по годам:

**2019 год**–12 019 784,80 руб., из них 11 400 000,00 руб.–средства, поступившие из областного бюджета Ульяновской области,   
619 784,80 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

**2020 год**–11 700 641,89 руб., из них 6 791 469,18 руб. – средства, планируемые к поступлению из Фонда, 4 663 714,08 руб. – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета Ульяновской области, 245 458,63 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

**2021 год** – 37 182 014,76 руб., из них 34 036 451,99 руб. – средства, планируемые к поступлению из Фонда, 2 994 156,00 руб. – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета Ульяновской области, 151 406,77 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

**2022 год**–43 082 103,91 руб., из них 40 334 206,81 руб. – средства, планируемые к поступлению из Фонда, 2 610 502,23 руб. – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета Ульяновской области, 137 394,87 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

**2023 год** – 0,00 руб.;

**2024 год**–25 235 740,32 руб., из них 23 973 953,30 руб. – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета Ульяновской области, 1 261 787,02 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

**2025 год**–65 940 086,94 руб., из них 62 643 082,59 руб. – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета Ульяновской области, 3 297 004,35 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

**2026 год** – 0,00 руб.;

**2027 год** - 0,00 руб.;

**2028 год** – 64 330 310,52 руб., из них 6 1113 795,00 руб. – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета Ульяновской области, 3 216 515,52 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

**2029 год** – 95 834 199,14 руб., из них 91 042 489,17 руб. – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета Ульяновской области, 4 791 709,96 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

**2030 год** – 47 448 919,31 руб., из них 45 076 473,33 руб. – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета Ульяновской области, 2 372 445,98 руб. – средства бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - «Ожидаемый эффект от реализации программы» число «181» заменить на число «194».  - п.6. «Ресурсное обеспечение программы» п.п.6.2. - стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой установлена в размере 23 900,00 рублей за 1 кв.м. для городских и сельских поселений. |  |  |

1.2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилого фонда муниципального образования

Языковское городское поселение в 2019-2030 годах»

16 октября 2019 года № 91

**Целевые индикаторы муниципальной программы**

**«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования**

**Языковское городское поселение в 2019-2030 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого индикатора | Еед | Значения целевых индикаторов по годам | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Количество семей переселенных из многоквартирных домов, признанных ветхими или аварийными, непригодными для постоянного проживания в муниципальном образовании Языковское городское поселение |  | **10** | **11** | **44** | **38** |  | **6** | **22** |  |  | **19** | **31** | **13** |

Приложение №2 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из ветхого и аварийного

жилого фонда муниципального образования

Языковское городское поселение в 2019-2030 годах»"

**Мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования Языковское городское поселение в 2019-2030 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание много-квартирного дома аварийным | | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса  многоквартирного дома (квартал, год) | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений | | | Площадь расселяемых жилых помещений | | | Объём бюджетных ассигнований, необходимый для обеспечения переселения граждан | | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: | в том числе | | |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета Ульяновской области | за счет средств бюджета муниципального  образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого по МО Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области  за 2019-2030 годы** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **386** | **375** | **7410,50** | **194** | **87** | **107** | **7070,89** | **3405,63** | **3665,26** | **402 773 801,59** | **81 162 127,98** | **305 518 165,70** | **16 093 507,90** |
| **Итого по этапу 2019 года** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **28** | **19** | **532,15** | **10** | **5** | **5** | **340,60** | **174,10** | **166,50** | **12 019 784,80** | **0,00** | **11 400 000,00** | **619 784,80** |
| 1 | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 25 | 6 | 25.06.2012 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 14 | 10 | 273,95 | 5 | 3 | 2 | 182,00 | 116,00 | 66,00 | 6 409 134,98 | 0,00 | 6 070 000,00 | 339 134,98 |
| 2 | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 27 | 7 | 25.06.2012 | IV кв. 2020 г. | IV кв. 2021 г. | 14 | 9 | 258,20 | 5 | 2 | 3 | 158,60 | 58,10 | 100,50 | 5 610 649,82 | 0,00 | 5 330 000,00 | 280 649,82 |
| **Итого по этапу 2020 года** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **27** | **25** | **393,70** | **11** | **9** | **2** | **393,70** | **344,60** | **49,10** | **11 700 641,89** | **6 791 469,18** | **4 663 714,08** | **245 458,63** |
| 3 | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 3 | 8 | 25.06.2012 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 14 | 14 | 188,20 | 4 | 4 | 0 | 188,20 | 188,20 | 0,00 | 5 445 674,99 | 3 761 138,28 | 1 600 309,88 | 84 226,83 |
| 4 | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 25 | 6 | 25.06.2012 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 4 | 4 | 64,00 | 2 | 2 | 0 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 2 092 672,00 | 1 294 422,17 | 758 337,34 | 39 912,49 |
| 5 | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д. 27 | 7 | 25.06.2012 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 5 | 5 | 99,60 | 3 | 2 | 1 | 99,60 | 71,80 | 27,80 | 2 822 916,40 | 1 735 908,73 | 1 032 657,28 | 54 350,39 |
| 6 | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д.17 | 9 | 25.06.2012 | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2022 г. | 4 | 2 | 41,90 | 2 | 1 | 1 | 41,90 | 20,60 | 21,30 | 1 339 378,50 | 0,00 | 1 272 409,58 | 66 968,92 |
| **Итого по этапу 2021 года** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **80** | **80** | **1484,62** | **44** | **21** | **23** | **1484,62** | **721,72** | **762,90** | **37 182 014,76** | **34 036 451,99** | **2 994 156,00** | **151 406,77** |
| 7 | р.п.Языково, ул.Благова, д.6 | 36 | 25.06.2012 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 2 | 2 | 46,30 | 1 | 0 | 1 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 997 500,00 | 967 575,00 | 28 428,75 | 1 496,25 |
| 8 | р.п.Языково, ул.Цветкова, д.5а | 5 | 20.07.2012 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 13 | 13 | 223,00 | 9 | 5 | 4 | 223,00 | 115,70 | 107,30 | 6 061 158,60 | 5 445 636,84 | 584 745,67 | 30 776,09 |
| 9 | р.п.Языково, ул.Цветкова, д.7 | 22 | 25.06.2012 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 4 | 4 | 73,20 | 3 | 0 | 3 | 73,20 | 0,00 | 73,20 | 2 178 800,00 | 2 073 860,00 | 99 693,00 | 5 247,00 |
| 10 | р.п.Языково, ул.Цветкова, д.9 | 20 | 25.06.2012 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 15 | 15 | 217,80 | 6 | 5 | 1 | 217,80 | 192,70 | 25,10 | 5 985 135,00 | 5 805 580,95 | 170 576,35 | 8 977,70 |
| 11 | р.п.Языково, ул.Цветкова, д.9а | 21 | 25.06.2012 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 8 | 8 | 207,42 | 7 | 2 | 5 | 207,42 | 62,92 | 144,50 | 5 391 058,16 | 4 378 442,42 | 961 984,96 | 50 630,78 |
| 12 | р.п.Языково, ул.Цветкова, д.10 | 25 | 25.06.2012 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 11 | 11 | 206,01 | 6 | 5 | 1 | 206,01 | 172,90 | 33,11 | 4 646 254,00 | 4 302 555,28 | 326 513,78 | 17 184,94 |
| 13 | р.п.Языково, ул.Цветкова, д.1а | 24 | 25.06.2012 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 14 | 14 | 256,09 | 6 | 0 | 6 | 256,09 | 0,00 | 256,09 | 5 098 640,00 | 4 653 807,80 | 422 590,59 | 22 241,61 |
| 14 | р.п.Языково, ул.Цветкова, д.13 | 23 | 25.06.2012 | IV кв. 2022 г. | IV кв. 2023 г. | 13 | 13 | 254,80 | 6 | 4 | 2 | 254,80 | 177,50 | 77,30 | 6 823 469,00 | 6 408 993,70 | 399 622,90 | 14 852,40 |
| **Итого по этапу 2022 года** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **80** | **80** | **1408,92** | **38** | **17** | **21** | **1408,92** | **713,93** | **694,99** | **43082103,91** | **40334206,81** | **2610502,23** | **137394,87** |
| 15 | р.п.Языково, ул. Гагарина, д.13 | 31 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 14 | 14 | 133,73 | 4 | 3 | 1 | 133,73 | 102,29 | 31,44 | 4 214 477,00 | 4 088 042,69 | 120 112,59 | 6 321,72 |
| 16 | р.п.Языково, ул. Гагарина, д.31 | 33 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 4 | 4 | 109,10 | 2 | 1 | 1 | 109,10 | 60,80 | 48,30 | 2 503 479,00 | 2 428 374,63 | 71 349,15 | 3 755,22 |
| 17 | р.п.Языково, ул. Гагарина, д.33 | 34 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 3 | 3 | 118,90 | 3 | 0 | 3 | 118,90 | 0,00 | 118,90 | 2 985 400,00 | 2 895 838,00 | 85 083,90 | 4 478,10 |
| 18 | р.п.Языково, ул. Клубная, д.10 | 13 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 4 | 4 | 71,96 | 1 | 1 | 0 | 71,96 | 71,96 | 0,00 | 2 112 356,91 | 2 048 986,20 | 60 202,17 | 3 168,54 |
| 19 | р.п.Языково, ул. Клубная, д.11 | 17 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 9 | 9 | 180,90 | 4 | 2 | 2 | 180,90 | 135,70 | 45,20 | 7 979 000,00 | 6 284 196,02 | 1 610 063,78 | 84 740,20 |
| 20 | р.п.Языково, ул. Клубная, д.5 | 19 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 2 | 2 | 39,20 | 1 | 0 | 1 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 982 100,00 | 952 637,00 | 27 989,85 | 1 473,15 |
| 21 | р.п.Языково, ул. Клубная, д.6 | 16 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 4 | 4 | 67,80 | 2 | 2 | 0 | 67,80 | 67,80 | 0,00 | 2 052 991,00 | 1 991 401,27 | 58 510,24 | 3 079,49 |
| 22 | р.п.Языково, ул. Клубная, д.7 | 15 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 6 | 6 | 98,30 | 2 | 1 | 1 | 98,30 | 49,15 | 49,15 | 2 797 427,00 | 2 713 504,19 | 79 726,67 | 4 196,14 |
| 23 | р.п.Языково, ул. Клубная, д.20 | 18 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 5 | 5 | 76,80 | 3 | 0 | 3 | 76,80 | 0,00 | 76,80 | 2 231 000,00 | 2 164 070,00 | 63 583,50 | 3 346,50 |
| 24 | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д.16 | 5 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 6 | 6 | 136,56 | 4 | 2 | 2 | 136,56 | 70,96 | 65,60 | 3 819 094,00 | 3 704 521,18 | 108 844,18 | 5 728,64 |
| 25 | р.п.Языково, ул.Цветкова, д.6 | 26 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 8 | 8 | 124,70 | 3 | 2 | 1 | 124,70 | 69,80 | 54,90 | 3 301 468,00 | 3 202 423,96 | 94 091,84 | 4 952,20 |
| 26 | р.п.Языково, ул.Мира, д.22 | 12 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 4 | 4 | 85,60 | 2 | 0 | 2 | 85,60 | 0,00 | 85,60 | 2 233 300,00 | 2 166 301,00 | 63 649,05 | 3 349,95 |
| 27 | р.п.Языково, ул.Набережная, д.8 | 30 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 1 | 1 | 18,00 | 1 | 0 | 1 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 765 900,00 | 742 923,00 | 21 828,15 | 1 148,85 |
| 28 | р.п.Языково, ул.Садовая, д.13 | 27 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 7 | 7 | 78,97 | 3 | 1 | 2 | 78,97 | 36,17 | 42,80 | 2 917 851,00 | 2 830 315,47 | 83 158,75 | 4 376,78 |
| 29 | р.п.Языково, ул.Садовая, д.17 | 28 | 25.06.2012 | IV кв. 2023 г. | IV кв. 2024 г. | 3 | 3 | 68,40 | 3 | 2 | 1 | 68,40 | 49,30 | 19,10 | 2 186 260,00 | 2 120 672,20 | 62 308,41 | 3 279,39 |
|  | **Итого по этапу 2024 года:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **18** | **18** | **323,50** | **6** | **2** | **4** | **290,80** | **102,10** | **188,70** | **25 235 740,32** | **0,00** | **23 973 953,30** | **1 261 787,02** |
| 30 | р.п. Языково, ул. Ленина, д. 23 | 3 | 17.01.2019 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 12 | 12 | 201,90 | 4 | 2 | 2 | 201,90 | 102,10 | 99,80 | 17 520 962,76 | 0,00 | 16 644 914,62 | 876 048,14 |
| 31 | р.п. Языково, ул. Клубная, д. 19 | 2 | 16.12.2013 | IV кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 6 | 6 | 121,60 | 2 | 0 | 2 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 7 714 777,56 | 0,00 | 7 329 038,68 | 385 738,88 |
|  | **Итого по этапу 2025 года:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **44** | **44** | **759,85** | **22** | **0** | **22** | **759,85** | **0,00** | **759,85** | **65 940 086,94** | **0,00** | **62 643 082,59** | **3 297 004,35** |
| 33 | р.п. Языково, ул. Михайлова, д. 3 | 57 | 02.07.2018 | IV кв. 2026 г. | IV кв. 2027 г. | 44 | 44 | 759,85 | 22 | 0 | 22 | 759,85 | 0,00 | 759,85 | 65 940 086,94 | 0,00 | 62 643 082,59 | 3 297 004,35 |
|  | **Итого по этапу 2028 года:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **33** | **33** | **747,00** | **19** | **6** | **13** | **741,30** | **265,58** | **475,72** | **64 330 310,52** | **0,00** | **61 113 795,00** | **3 216 515,52** |
| 34 | р.п. Языково, ул. Клубная, д. 16 | 11 | 03.03.2020 | IV кв. 2029 г. | IV кв. 2030 г. | 3 | 3 | 106,60 | 3 | 0 | 3 | 106,60 | 0,00 | 106,60 | 9 250 790,64 | 0,00 | 8 788 251,11 | 462 539,53 |
| 35 | р.п. Языково, ул. Клубная, д. 27 | 11 | 03.03.2020 | IV кв. 2029 г. | IV кв. 2030 г. | 4 | 4 | 100,20 | 4 | 0 | 4 | 100,20 | 0,00 | 100,20 | 8 695 396,08 | 0,00 | 8 260 626,28 | 434 769,80 |
| 35 | р.п. Языково, ул. Красный Текстильщик, д.14 | 20 | 23.03.2021 | IV кв. 2029 г. | IV кв. 2030 г. | 6 | 6 | 172,40 | 4 | 2 | 2 | 166,70 | 83,88 | 82,82 | 14 466 292,68 | 0,00 | 13 742 978,05 | 723 314,63 |
| 36 | р.п. Языково, ул. Луговая, д. 5 | 11 | 03.03.2020 | IV кв. 2029 г. | IV кв. 2030 г. | 20 | 20 | 367,80 | 8 | 4 | 4 | 367,80 | 181,70 | 186,10 | 31 917 831,12 | 0,00 | 30 321 939,56 | 1 595 891,56 |
|  | **Итого по этапу 2029 года** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **60** | **60** | **1213,99** | **31** | **21** | **10** | **1104,33** | **758,33** | **346,00** | **95 834 199,14** | **0,00** | **91 042 489,17** | **4 791 709,96** |
| 37 | р.п.Языково, ул. Благова.д.4 | 38-1 | 26.05.2021 | IV кв. 2030 г. | IV кв. 2031 г. | 4 | 4 | 110,70 | 2 | 2 | 0 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 9 606 590,28 | 0,00 | 9 126 260,77 | 480 329,51 |
| 38 | р.п.Языково, ул. Гагарина, д.25 | 27 | 21.03.2023 | IV кв. 2030 г. | IV кв. 2031 г. | 4 | 4 | 97,10 | 2 | 0 | 2 | 97,10 | 0,00 | 97,10 | 8 426 376,84 | 0,00 | 8 005 058,00 | 421 318,84 |
| 39 | р.п.Языково, ул. Гагарина, д.29 | 27 | 21.03.2023 | IV кв. 2030 г. | IV кв. 2031 г. | 2 | 2 | 77,60 | 1 | 0 | 1 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 3 367 079,52 | 0,00 | 3 198 725,54 | 168 353,98 |
| 40 | р.п.Языково, ул. Гагарина, д.35 | 27 | 21.03.2023 | IV кв. 2030 г. | IV кв. 2031 г. | 2 | 2 | 133,60 | 2 | 1 | 1 | 62,74 | 34,74 | 28,00 | 5 444 602,30 | 0,00 | 5 172 372,18 | 272 230,11 |
| 41 | р.п.Языково, ул. Красный Текстильщик, д.9 | 27 | 21.03.2023 | IV кв. 2030 г. | IV кв. 2031 г. | 11 | 11 | 202,40 | 6 | 5 | 1 | 202,40 | 183,90 | 18,50 | 17 564 352,96 | 0,00 | 16 686 135,31 | 878 217,65 |
| 42 | р.п.Языково, ул. Красный Текстильщик, д.23 | 27 | 21.03.2023 | IV кв. 2030 г. | IV кв. 2031 г. | 2 | 2 | 67,87 | 2 | 2 | 0 | 67,87 | 67,87 | 0,00 | 5 889 785,75 | 0,00 | 5 595 296,46 | 294 489,29 |
| 43 | р.п.Языково, ул. Цветкова, д.3 | 38-1 | 26.05.2021 | IV кв. 2030 г. | IV кв. 2031 г. | 10 | 10 | 187,30 | 5 | 5 | 0 | 187,30 | 187,30 | 0,00 | 16 253 968,92 | 0,00 | 15 441 270,47 | 812 698,45 |
| 44 | р.п. Языково ул. Цветкова , д.7б | 38-1 | 26.05.2021 | IV кв. 2030 г. | IV кв. 2031 г. | 19 | 19 | 240,62 | 8 | 6 | 2 | 240,62 | 173,82 | 66,80 | 20 881 099,85 | 0,00 | 19 837 044,86 | 1 044 054,99 |
| 45 | р.п. Языково ул. Михайлова , д.5 | 14 | 21.02.2022 | IV кв. 2030 г. | IV кв. 2031 г. | 6 | 6 | 96,80 | 3 | 0 | 3 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 8 400 342,72 | 0,00 | 7 980 325,58 | 420 017,14 |
|  | **Итого по этапу 2030 года** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **16** | **16** | **546,77** | **13** | **6** | **7** | **546,77** | **325,27** | **221,50** | **47 448 919,31** | **0,00** | **45 076 473,33** | **2 372 445,98** |
| 46 | р.п. Языково ул. Клубная , д.9 | 44 | 27.04.2023 | IV кв. 2031 г. | IV кв. 2032 г. | 3 | 3 | 91,80 | 3 | 2 | 1 | 91,80 | 65,20 | 26,60 | 7 966 440,72 | 0,00 | 7 568 118,68 | 398 322,04 |
| 47 | р.п. Языково ул. Клубная, д.17 | 44 | 27.04.2023 | IV кв. 2031 г. | IV кв. 2032 г. | 1 | 1 | 67,00 | 2 | 0 | 2 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 5 814 286,80 | 0,00 | 5 523 572,46 | 290 714,34 |
| 48 | р.п. Языково ул. Гагарина , д.21 | 44 | 27.04.2023 | IV кв. 2031 г. | IV кв. 2032 г. | 2 | 2 | 64,80 | 2 | 1 | 1 | 64,80 | 47,30 | 17,50 | 5 623 369,92 | 0,00 | 5 342 201,42 | 281 168,50 |
| 49 | р.п. Языково ул. Цветкова, д.8 | 113 | 27.10.2023 | IV кв. 2031 г. | IV кв. 2032 г. | 4 | 4 | 175,40 | 2 | 2 | 0 | 175,40 | 175,40 | 0,00 | 15 221 282,16 | 0,00 | 14 460 218,05 | 761 064,11 |
| 50 | р.п. Языково ул. Первомайская, д.1 | 125 | 17.11.2023 | IV кв. 2031 г. | IV кв. 2032 г. | 4 | 4 | 73,97 | 2 | 1 | 1 | 73,97 | 37,37 | 36,60 | 6 419 146,19 | 0,00 | 6 098 188,88 | 320 957,31 |
| 51 | р.п. Языково ул. Первомайская , д.2 | 125 | 17.11.2023 | IV кв. 2031 г. | IV кв. 2032 г. | 2 | 2 | 73,80 | 2 | 0 | 2 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 6 404 393,52 | 0,00 | 6 084 173,84 | 320 219,68 |

Приложение № 4 изложить в следующей редакции**:**

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилого фонда муниципального

образования Языковское городское поселение

в 2019-2030 годах»

16 октября 2019 года № 91

**Ожидаемый эффект от реализации Программы**

**«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования Языковское городское поселение в 2019-2030 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед.  изм | Значения целевых индикаторов по годам | | | | | | | | | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество семей, обеспеченных комфортным жильем | семья | **10** | **11** | **44** | **38** |  | **6** | **22** |  |  | **19** | **31** | **13** |

Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Переселение граждан из ветхого и аварийного

жилого фонда муниципального образования

Языковское городское поселение в 2019-2030 годах»

16 октября 2019 года № 91

**Перечень домов подлежащих переселению в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда муниципального образования Языковское городское поселение в 2019-2030 годах»**

| №  п/п | Населенный пункт | Адрес дома | | Площадь переселяемых помещений, м2 | Кол-во квартир | Кол-во жителей к переселению | Планируемый год переселения | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | р.п. Языково | | ул. Красный Текстильщик , д.25 | 337,95 | 7 | 18 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Красный Текстильщик, д.27 | 357,8 | 8 | 19 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Красный Текстильщик, д.3 | 188,2 | 4 | 14 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Красный Текстильщик, д.17 | 41,9 | 2 | 4 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Благова, д.6 | 46,3 | 1 | 2 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Цветкова, д.5а | 223,0 | 9 | 13 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Цветкова, д.7 | 73,2 | 3 | 4 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Цветкова, д.9 | 217,8 | 6 | 15 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Цветкова, д.9а | 207,42 | 7 | 8 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Цветкова, д.10 | 206,01 | 6 | 11 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Цветкова, д.1а | 256,09 | 6 | 14 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Цветкова, д.13 | 254,80 | 6 | 13 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Гагарина, 13 | 133,73 | 4 | 14 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Гагарина, 31 | 109,1 | 2 | 4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Гагарина, 33 | 118,9 | 3 | 3 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Клубная, д.10 | 71,96 | 1 | 4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Клубная,д.11 | 180,90 | 4 | 9 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Клубная, д.5 | 39,20 | 1 | 2 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Клубная, д.6 | 67,80 | 2 | 4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Клубная, д.7 | 98,30 | 2 | 6 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Клубная, д.20 | 76,80 | 3 | 5 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Кр.Текстильщик, д.16 | 136,56 | 4 | 6 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Цветкова, д.6 | 124,70 | 3 | 8 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Мира, д.22 | 85,60 | 2 | 4 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Набережная, д.8 | 18,0 | 1 | 1 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Садовая, д.13 | 78,97 | 3 | 7 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Садовая, д.17 | 68,40 | 3 | 3 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Ленина, д.23 | 201,9 | 4 | 12 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Клубная, д.19 | 121,6 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Михайлова, д.3 | 759,85 | 22 | 44 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Клубная, д.16 | 106,6 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Клубная, д.27 | 100,2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Кр.Текстильщик, д.14 | 172,40 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Луговая, д.5 | 367,80 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Благова, д.4 | 110,70 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Гагарина, д.25 | 97,10 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Гагарина, д.29 | 77,60 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Гагарина, д.35 | 133,60 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Красный Текстильщик, д.9 | 202,40 | 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Красный Текстильщик, д.23 | 67,87 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Цветкова, д.3 | 187,30 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | р.п. Языково | | ул.Цветкова, д.7Б | 240,62 | 8 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Михайлова,д.3 | 96,8 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  | р.п. Языково | | ул. Клубная, д.9 | 91,8 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | р.п. Языково | | ул. Клубная, д.17 | 67,0 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | р.п. Языково | | ул. Гагарина, д.21 | 64,8 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | р.п. Языково | | ул. Цветкова, д.8 | 175,4 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | р.п. Языково | | ул. Первомайская, д.1 | 73,97 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | р.п. Языково | | ул. Первомайская, д.2 | 73,8 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| **ИТОГО** | | | | **7410,5** | **194** | **386** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

Языковское городское поселение А.Н. Никоноров